# KANG GRAPHIC 웹사이트 CMS 구조 개선 가이드

이 문서는 Sanity CMS 스키마 구조 개선을 위한 단계별 가이드입니다.

## 1. 현재 프로젝트 구조

프로젝트 위치: kang.graphic-Portfolio/

프레임워크: Next.js (App Router) + Sanity CMS

배포: Vercel

현재 스키마: project, article, about (총 3개)

## 2. 현재 구조의 개선 포인트

| 현재 이슈 | 개선 방향 |
| --- | --- |
| 하드코딩된 카테고리 | article.ts의 category가 string list로 하드코딩되어 있음 → 별도 document로 분리 필요 |
| 중복 데이터 입력 | 매 프로젝트마다 클라이언트명을 직접 입력 → client document로 분리하여 재사용 |
| 콘텐츠 관계 부재 | 프로젝트-사람(collaborators) 연결 불가 → people document 및 reference array 추가 |
| 사이트 설정 관리 불가 | 로고, 푸터 텍스트 등 전역 설정 CMS화 불가 → siteSettings document 추가 |

## 3. 개선 후 스키마 구조

총 8개 Document Type: project, article, about, category, articleCategory, client, people, siteSettings

상세 스키마 구조는 KANG_GRAPHIC_CMS_Schema.xlsx 파일을 참조하세요.

## 4. 단계별 구현 가이드

### Phase 1: 스키마 구조 설계 및 검토 (1-2일)

| 작업 항목 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| CMS Schema 엑셀 파일 검토 | 생성된 KANG_GRAPHIC_CMS_Schema.xlsx 파일을 열어 document 타입 및 필드 구조 확인 |
| 필드 요구사항 정리 | 프로젝트 상세페이지 디자인 기반으로 추가 필드 필요 여부 판단 (예: credits, process 등) |
| reference 관계 확정 | category, client, people 등 참조 관계 최종 결정 |

### Phase 2: Sanity Studio 스키마 업데이트 (2-3일)

| 작업 항목 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 새 스키마 파일 생성 | studio/schemaTypes/ 폴더에 category.ts, client.ts, people.ts, siteSettings.ts 파일 추가 |
| 기존 스키마 수정 | project.ts, article.ts, about.ts를 새 구조에 맞게 업데이트 (reference 연결 추가) |
| index.ts 업데이트 | 새로 생성한 스키마들을 schemaTypes 배열에 등록 |
| 로컬 테스트 | npm run dev로 Sanity Studio 실행하여 스키마 오류 확인 |

### Phase 3: Sanity Studio 배포 (1일)

| 작업 항목 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| Sanity 스키마 배포 | sanity deploy 명령어로 Sanity Studio 배포 (기존 데이터 백업 권장) |
| 데이터 마이그레이션 | 기존 콘텐츠를 새 스키마 구조에 맞게 업데이트 (GROQ mutation 또는 수동) |

### Phase 4: 프론트엔드 연동 수정 (2-3일)

| 작업 항목 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| lib/sanity.ts 업데이트 | 새 스키마에 맞게 TypeScript 인터페이스 및 GROQ 쿼리 수정 |
| 컴포넌트 업데이트 | ProjectDetailClient 등 컴포넌트에서 새 필드 렌더링 로직 추가 |
| 다국어 처리 확인 | title.ko/en → titleKr/titleEn 등 필드명 변경 반영 |

### Phase 5: 테스트 및 배포 (1-2일)

| 작업 항목 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 로컬 통합 테스트 | npm run dev로 Next.js 실행하여 CMS 데이터 정상 표시 확인 |
| Vercel 배포 | main 브랜치에 푸시하여 Vercel 자동 배포 |
| 프로덕션 검증 | 배포된 사이트에서 모든 페이지 정상 동작 확인 |

## 5. 주요 파일 경로

Sanity Studio 스키마:

studio/schemaTypes/*.ts

Sanity 클라이언트 설정:

lib/sanity.ts

프로젝트 상세 페이지:

app/project/[id]/page.tsx

components/ProjectDetailClient.tsx

## 6. 참고 명령어

Sanity Studio 로컬 실행:

cd studio && npm run dev

Sanity Studio 배포:

cd studio && sanity deploy

Next.js 로컬 실행:

npm run dev

Vercel 배포:

git push origin main (자동 배포)